}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - José luis Espinoza Marquez - Sebastián Nicolás Valdés Soto - José ignacio herrera Meneses |
| --- | --- |
| Rut | - 21.628.092-K - 21.080.437-4 - 19.747.531-5 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Técnico Ya |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Ingeniería de requisitos - desarrollo Front End - desarrollo Back End - desarrollo Full Stack - desarrollo de aplicaciones móviles - bases de datos - calidad de software y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | - Analizar y levantar requerimientos de software. - Diseñar, desarrollar, implementar y desplegar soluciones informáticas. - Desarrollar aplicaciones web y móviles conectadas a una base de datos. - Diseñar y gestionar bases de datos. - Integrar APIs y servicios externos. - Evaluar y gestionar proyectos informáticos durante su ciclo de vida. - Aplicar metodologías, estándares y buenas prácticas de desarrollo. - Realizar pruebas y asegurar la calidad y seguridad del software. - Trabajar colaborativamente para resolver necesidades de una organización. |

Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. El proyecto Técnico Ya busca solucionar la falta de una plataforma centralizada para gestionar las solicitudes de servicios técnicos a domicilio. Actualmente, una pequeña empresa puede recibir solicitudes de gasfitería, electricidad doméstica y reparación de electrodomésticos mediante llamadas, WhatsApp o redes sociales, provocando que la información quede dispersa y dificultando la coordinación, asignación y seguimiento de los trabajos. Esta problemática afecta principalmente al personal administrativo o recepcionista, que debe revisar manualmente la disponibilidad y especialidad de cada trabajador; a los técnicos, que no cuentan con una herramienta centralizada para consultar y actualizar sus trabajos; y a los clientes, que tienen poca información sobre el estado de sus solicitudes. Técnico Ya propone una plataforma Web y una aplicación móvil conectadas a una misma base de datos. La solución permitirá registrar solicitudes, recomendar técnicos según su especialidad, zona y carga de trabajo, confirmar la asignación mediante un operador, verificar la llegada con un código único y registrar el desarrollo y finalización del servicio. Además, dispondrá de un dashboard con indicadores para apoyar la gestión empresarial. El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque aborda una necesidad real de transformación digital y requiere aplicar competencias de análisis de requerimientos, desarrollo Web y móvil, bases de datos, integración de APIs, seguridad, calidad de software y gestión de proyectos. Su implementación permitiría mejorar la trazabilidad de los servicios, reducir tareas manuales, organizar la información y facilitar la toma de decisiones de la empresa. - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? Se escogió este tema porque representa una problemática común en pequeñas empresas de servicios técnicos a domicilio, donde las solicitudes se reciben mediante llamadas, WhatsApp o redes sociales, dificultando su organización, asignación y seguimiento. Nos pareció una oportunidad concreta para desarrollar una solución tecnológica que centralice la información y mejore la coordinación entre clientes, recepcionistas y técnicos. Este tema es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque requiere analizar una necesidad organizacional y transformarla en una solución Web y móvil conectada a una base de datos. Para desarrollar Técnico Ya será necesario aplicar conocimientos de ingeniería de requisitos, desarrollo Front End y Back End, aplicaciones móviles, bases de datos, integración de APIs, seguridad, calidad de software y gestión de proyectos. Estas competencias son utilizadas habitualmente por los profesionales informáticos en procesos de transformación digital. - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? La situación se ubica en la Región Metropolitana de Santiago, Chile, dentro de una pequeña empresa que presta servicios técnicos a domicilio en distintas comunas. Este territorio se caracteriza por su gran extensión urbana, alta densidad de población y distancias variables entre los domicilios de los clientes y los técnicos disponibles. La empresa recibe solicitudes de gasfitería, electricidad doméstica y reparación de electrodomésticos mediante llamadas, WhatsApp y redes sociales. Debido al volumen de información y a la cobertura de diferentes comunas, presenta dificultades para centralizar las solicitudes, seleccionar al técnico adecuado, coordinar las visitas y realizar seguimiento de los trabajos. Este contexto hace necesaria una plataforma como Técnico Ya, que permite organizar la operación considerando la especialidad, zona de cobertura y carga de trabajo de cada técnico. - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). La situación afecta principalmente a los clientes que necesitan servicios técnicos a domicilio, como gasfitería, electricidad doméstica o reparación de electrodomésticos, quienes pueden experimentar demoras y poca información sobre el estado de sus solicitudes. También impacta al personal administrativo o recepcionista, que actualmente debe organizar solicitudes, revisar técnicos y coordinar asignaciones de forma manual, y a los trabajadores técnicos, que necesitan recibir información clara sobre sus trabajos, ubicaciones y horarios. Finalmente, afecta a los responsables de la empresa, debido a la falta de datos centralizados e indicadores para supervisar la operación y tomar decisiones. - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? El aporte de valor de Técnico Ya sería digitalizar y centralizar la gestión completa de los servicios técnicos a domicilio, reemplazando procesos manuales y la información dispersa en llamadas, WhatsApp y redes sociales. La plataforma permitiría organizar las solicitudes, recomendar al técnico más apropiado según su especialidad, zona y carga de trabajo, verificar su llegada mediante un código único y mantener la trazabilidad del servicio hasta su finalización. En el contexto laboral, ayudaría al personal administrativo a coordinar los trabajos con mayor rapidez, permitiría a los técnicos gestionar sus asignaciones desde una aplicación móvil y entregaría a la empresa indicadores para evaluar tiempos, demanda y desempeño. En el ámbito social, mejoraría la experiencia y seguridad de los clientes al proporcionar información clara sobre el técnico asignado y permitir verificar su llegada al domicilio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Técnico Ya es un proyecto APT que consiste en desarrollar una plataforma Web y una aplicación móvil conectadas a una misma base de datos para gestionar servicios técnicos a domicilio. Su objetivo es centralizar las solicitudes de los clientes y facilitar su revisión, asignación, seguimiento y cierre. La plataforma Web permitirá a los clientes registrar y consultar solicitudes, mientras que el personal administrativo podrá gestionar clientes, trabajadores, especialidades, comunas, tipos de servicio y asignaciones. El sistema recomendará técnicos considerando su especialidad, zona de cobertura y carga de trabajo. La aplicación móvil permitirá al técnico consultar sus trabajos, acceder a la ubicación, verificar su llegada mediante un código único entregado por el cliente, actualizar el estado del servicio y registrar observaciones, diagnósticos y fotografías. La solución también contará con un dashboard de gestión e integraciones con servicios externos como: mapas, ubicación, notificaciones, etc. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto Técnico Ya es pertinente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que considera el análisis, diseño, desarrollo, implementación y despliegue de una solución informática destinada a responder a una necesidad concreta de una organización. Durante su desarrollo se aplicarán competencias relacionadas con el levantamiento y análisis de requerimientos, modelamiento de procesos, diseño y administración de bases de datos, desarrollo Front End y Back End, creación de aplicaciones móviles, integración de APIs, gestión de usuarios y permisos, seguridad, pruebas y aseguramiento de la calidad del software. También permitirá aplicar metodologías y herramientas para planificar y gestionar el ciclo de vida del proyecto, además de fortalecer el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Por lo tanto, Técnico Ya se relaciona directamente con las áreas de ingeniería de requisitos, bases de datos, desarrollo Full Stack y móvil, calidad de software y gestión de proyectos informáticos. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto Técnico Ya se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales porque nos interesa aprender y desarrollarnos en la creación de soluciones informáticas completas que integren aplicaciones Web, aplicaciones móviles y bases de datos. Este proyecto nos permitirá participar en diferentes etapas del desarrollo de software, desde el levantamiento de requerimientos y diseño de la solución hasta su programación, integración, prueba y despliegue. También nos interesa fortalecer nuestros conocimientos en desarrollo Full Stack, APIs, gestión de bases de datos y aplicaciones móviles, además de aprender a transformar una problemática real de una empresa en una solución tecnológica funcional. Desarrollar Técnico Ya nos permitirá adquirir experiencia práctica en tecnologías y procesos utilizados en el campo laboral de Ingeniería en Informática y prepararnos para participar en futuros proyectos de transformación digital. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. - ¿Por qué crees que es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - El desarrollo de Técnico Ya es factible porque su alcance fue definido considerando la duración del semestre, las horas asignadas a la asignatura y el trabajo de un equipo compuesto por tres integrantes. Las actividades se distribuirán según las fortalezas de cada miembro, abarcando análisis y documentación, desarrollo Web y backend, aplicación móvil, base de datos, integraciones y pruebas. Aunque existirán responsables principales por cada área, los tres integrantes colaborarán en la revisión e integración de la solución. - Los materiales necesarios se encuentran disponibles o son de fácil acceso: tres computadores, conexión a internet, Visual Studio Code, GitHub, una base de datos SQL, frameworks para desarrollo Web y móvil, emuladores o teléfonos Android y servicios externos de mapas, correo, notificaciones y almacenamiento de fotografías. Se utilizarán principalmente herramientas gratuitas, educativas o con planes sin costo. - Entre los factores que facilitan el proyecto se encuentran la distribución del trabajo entre tres personas, los conocimientos previos del equipo en programación y bases de datos, la documentación disponible y la existencia de una problemática claramente definida. - Las principales dificultades podrían ser la coordinación del equipo, el tiempo disponible, la integración entre la Web, la App y la base de datos, y la curva de aprendizaje de algunas tecnologías. Para solucionarlas se utilizará una Carta Gantt, división de responsabilidades, repositorio compartido, reuniones periódicas y pruebas progresivas. También se mantendrá un MVP acotado, excluyendo pagos, facturación, chat, GPS en tiempo real, inventario e inteligencia artificial compleja. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar Técnico Ya, una plataforma Web y una aplicación móvil conectadas a una misma base de datos, que permitan centralizar y optimizar el proceso completo de gestión de servicios técnicos a domicilio, desde el registro de la solicitud hasta su finalización. La solución deberá facilitar la recomendación y asignación de trabajadores según su especialidad, zona y carga de trabajo; verificar su llegada mediante un código único; registrar el avance y las evidencias del servicio; y proporcionar indicadores que apoyen el seguimiento operativo y la toma de decisiones de la empresa. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de clientes, recepcionistas, técnicos y administradores. - Diseñar una base de datos centralizada y una API que permitan compartir la información entre la plataforma Web y la aplicación móvil. - Desarrollar una plataforma Web pública y administrativa para registrar y consultar solicitudes, gestionar clientes, técnicos, especialidades, servicios, comunas y asignaciones. - Implementar un sistema de recomendación de técnicos basado en su especialidad, zona de cobertura y cantidad de trabajos asignados, manteniendo la confirmación y asignación final a cargo del recepcionista. - Desarrollar una aplicación móvil que permita a los técnicos consultar trabajos, visualizar ubicaciones, actualizar estados y registrar observaciones, diagnósticos y fotografías. - Implementar un código único de verificación para confirmar la llegada del técnico al domicilio antes de iniciar el servicio. - Crear un dashboard con indicadores de solicitudes, tiempos de atención, servicios demandados, comunas y carga de trabajo de los técnicos. - Integrar servicios externos de mapas, ubicación y notificaciones, y realizar pruebas que permitan verificar el funcionamiento del flujo completo de Técnico Ya. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática se desarrollará Técnico Ya, una plataforma Web y una aplicación móvil conectadas a una misma base de datos, que permitan centralizar las solicitudes, apoyar la asignación de técnicos y mantener la trazabilidad de los servicios hasta su finalización. Se utilizará la metodología tradicional Cascada, organizando el proyecto en etapas secuenciales: - Levantamiento y análisis de requerimientos: identificación de usuarios, necesidades, procesos, reglas de negocio y alcance. - Diseño: elaboración de la arquitectura, modelo de datos, interfaces Web y móvil, API y flujo de estados. - Desarrollo: implementación del backend, base de datos, plataforma Web, aplicación móvil, sistema de recomendación, código de verificación, dashboard e integraciones. - Pruebas e integración: verificación individual de los componentes y del flujo completo, desde la creación de la solicitud hasta el cierre del servicio. - Implementación y evaluación: preparación de una versión funcional, documentación de resultados y comparación con los objetivos definidos. El proyecto será desarrollado por tres integrantes, con la siguiente distribución de responsabilidades: - Sebastián Valdés – Líder de proyecto: coordinar y supervisar el desarrollo, organizar las actividades, controlar el alcance y los plazos, realizar seguimiento de los objetivos y apoyar la definición y validación de los requerimientos. - José Herrera – Desarrollador: implementar las funcionalidades de la plataforma Web y la aplicación móvil, desarrollar la lógica de negocio e integrar las interfaces con el backend y los servicios externos. - José Espinoza – Responsable de base de datos y arquitectura: diseñar y administrar la base de datos, definir el modelo de información y sus relaciones, establecer la arquitectura tecnológica y diseñar la comunicación entre los componentes. Aunque cada integrante tendrá responsabilidades principales, los tres participarán en el análisis, revisión, integración y pruebas de Técnico Ya, utilizando un repositorio compartido, reuniones periódicas y una Carta Gantt para controlar el avance.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y diseño | ERS con alcance, actores, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, flujo de estados, casos de uso y prototipos iniciales de Técnico Ya. | Permitirá demostrar que el equipo comprende la problemática y definió formalmente la solución antes de desarrollarla |
| Avance | Modelo de datos y arquitectura | Diagrama de base de datos, arquitectura de la solución, definición de la API y comunicación entre la plataforma Web, App móvil y base de datos. | Evidenciará el diseño técnico y la integración planificada de los diferentes componentes del sistema. |
| Final | Prototipo funcional de Técnico Ya | Plataforma Web, aplicación móvil, backend y base de datos integrados, incluyendo solicitud, recomendación, asignación, código de llegada, actualización de estados y cierre. | permitirá comprobar que se implementó el proceso transaccional principal definido para el proyecto |
| Final | Informe de pruebas, dashboard y presentación | Casos de prueba, resultados, capturas, evidencias del funcionamiento, indicadores del dashboard, manual básico y presentación final | permitirá demostrar la calidad de la solución , el cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analizar requerimientos y gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y especificación de requerimientos | Definir actores, procesos, alcance, requisitos, reglas de negocio, estados y criterios de aceptación. | ERS, entrevistas simuladas, Word, diagramas y Carta Gantt. | Semana 1 | Sebastián Valdés y equipo | Se requiere validar el alcance antes de avanzar al diseño. |
| Diseñar soluciones de software y bases de datos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diseñar la base de datos, API, arquitectura y comunicación entre Web, App y backend. | Herramienta de modelamiento, SQL, diagramas y documentación técnica. | Semana 2 | José Espinoza | Posibles ajustes si aparecen nuevos requerimientos o relaciones. |
| Desarrollar soluciones Web aplicando buenas prácticas | Desarrollo de backend y plataforma Web | Implementar API, autenticación, CRUD, solicitud, revisión, recomendación, asignación y seguimiento administrativo. | VS Code, framework Web, GitHub, API y base de datos SQL. | Semanas 3 a 5 | José Herrera y Sebastián Valdés | Priorizar primero el flujo principal y después las funciones secundarias |
| Desarrollar soluciones para dispositivos móviles | Desarrollo de aplicación móvil | Implementar inicio de sesión, trabajos asignados, mapa, código de llegada, estados, observaciones y fotografías. | Ionic/Angular, Android Studio o emulador, API y servicio de mapas. | Semanas 4 a 6 | José Herrera | La integración móvil dependerá de la disponibilidad y estabilidad del backend. |
| Integrar servicios y componentes informáticos | Integraciones y dashboard | Incorporar mapas, notificaciones, almacenamiento de evidencias y dashboard con métricas operativas. | APIs externas, correo, mapas, almacenamiento y librería de gráficos. | Semanas 6 y 7 | José Espinoza y José Herrera | Las cuotas o credenciales de APIs podrían requerir servicios alternativos. |
| Evaluar la calidad de una solución informática | Pruebas, correcciones y documentación final | Ejecutar casos de prueba, corregir errores, validar el flujo completo, preparar manuales, evidencias y presentación. | Herramientas de prueba, GitHub, Word, capturas y ambiente de demostración. | Semanas 7 y 8 | Sebastián Valdés y equipo | Los tres integrantes revisarán la integración y el cumplimiento de los objetivos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del problema, objetivo y alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y especificación de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación, roles y Carta Gantt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UX, arquitectura y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend y API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la plataforma Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recomendación, código e integraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard e integración general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, correcciones y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue, presentación y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.