Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | JJV – Técnico Ya |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Áreas identificadas en el proyecto: análisis y diseño de sistemas; desarrollo e integración de soluciones de software; gestión de datos y bases de datos; arquitectura de software; y gestión de proyectos tecnológicos. Validación requerida: confirmar y reemplazar esta descripción por los nombres exactos de las áreas de desempeño que aparecen en el Plan de Estudio oficial de Ingeniería en Informática de Duoc UC. |
| Competencias | Competencias aplicadas durante el proyecto: levantamiento y análisis de requerimientos; modelamiento de procesos y datos; diseño de soluciones informáticas; desarrollo de aplicaciones; integración de componentes mediante API; gestión de información; planificación del trabajo; y validación de software. Validación requerida: incorporar la denominación textual de las competencias del perfil de egreso o Plan de Estudio oficial. La lista anterior describe actividades realizadas, pero no reemplaza los nombres institucionales. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema abordado. El proyecto Técnico Ya surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión y coordinación de los servicios técnicos a domicilio de la empresa solicitante. Actualmente, las solicitudes pueden recibirse mediante distintos canales de comunicación, como WhatsApp, llamadas telefónicas y redes sociales, lo que puede provocar que la información se encuentre distribuida y sea más difícil mantener un seguimiento ordenado de cada atención. Esta situación puede afectar la revisión de solicitudes, la coordinación y asignación de técnicos, el registro de las actividades realizadas y la disponibilidad de información para supervisar la operación. Relevancia para la profesión. La problemática se relaciona directamente con el campo de la Ingeniería en Informática, ya que requiere analizar un proceso de negocio, identificar necesidades de usuarios, definir requisitos, diseñar una solución tecnológica y estructurar la información para apoyar la operación de una organización. El proyecto permite aplicar conocimientos de análisis de sistemas, diseño de software, bases de datos, arquitectura, integración mediante API y validación de soluciones. Contexto e involucrados. La situación se ubica en el contexto de una empresa contratista dedicada a coordinar y prestar servicios técnicos a domicilio, principalmente en áreas como gasfitería, electricidad doméstica y reparación de electrodomésticos. Los principales participantes son los clientes que solicitan los servicios, el personal administrativo o gestor que revisa y coordina las solicitudes, los técnicos que ejecutan los trabajos en terreno y los usuarios administradores que mantienen la información general del sistema. La comuna o ubicación específica de operación de la empresa debe ser confirmada por el equipo antes de cerrar este apartado. Aporte de valor. Técnico Ya propone una solución compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil, conectadas mediante un backend/API y una base de datos centralizada. La plataforma permitirá gestionar solicitudes, clientes, técnicos, servicios y órdenes de trabajo; la aplicación móvil permitirá a los técnicos consultar sus órdenes asignadas, actualizar estados y registrar información y evidencias del servicio. De esta forma, se busca centralizar la información, facilitar la coordinación y mantener trazabilidad desde el registro de la solicitud hasta el cierre de la orden. |
| 2. Objetivos | Objetivo general. Desarrollar Técnico Ya, una solución tecnológica compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil integrada a una base de datos centralizada, que permita gestionar y coordinar el ciclo de atención de servicios técnicos a domicilio, desde el registro de solicitudes hasta la ejecución y cierre de las órdenes de trabajo, proporcionando herramientas de seguimiento y gestión para la empresa solicitante. Objetivos específicos. 1. Analizar y documentar los procesos y necesidades involucradas en la gestión de servicios técnicos a domicilio, identificando los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que deberá cumplir la solución. 2. Diseñar e implementar una base de datos centralizada que permita almacenar y relacionar de manera estructurada la información de clientes, técnicos, servicios, solicitudes y órdenes de trabajo. 3. Desarrollar una plataforma web que permita al personal administrativo gestionar la información de la empresa, administrar solicitudes y órdenes de trabajo, asignar servicios a los técnicos y realizar seguimiento de su estado. 4. Desarrollar una aplicación móvil orientada a los técnicos, que les permita consultar sus órdenes de trabajo, acceder a la información necesaria para realizar los servicios, actualizar sus estados y registrar las actividades ejecutadas. 5. Implementar mecanismos de integración con servicios externos mediante API, incorporando funcionalidades de apoyo relacionadas con mapas y geolocalización. 6. Incorporar herramientas de gestión e indicadores que permitan visualizar y analizar información relevante sobre la operación de los servicios técnicos. 7. Verificar y validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas que permitan comprobar el cumplimiento de los requerimientos definidos y el correcto funcionamiento de los principales procesos. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada. Para el desarrollo de Técnico Ya se definió el modelo tradicional Waterfall o cascada. Esta metodología organiza el trabajo en etapas secuenciales, en las que los resultados de una fase sirven como base para avanzar a la siguiente. Se seleccionó considerando la necesidad de documentar formalmente los requisitos, establecer un diseño previo y mantener entregables verificables para el proyecto de título. Etapas y procedimientos. 1. Levantamiento y definición de requisitos: identificación del problema, actores, necesidades, alcance, requisitos funcionales y no funcionales y reglas de negocio. 2. Análisis y diseño: elaboración y revisión del ERS, definición de casos de uso, modelo entidad-relación, arquitectura propuesta, flujo de atención y prototipos de las interfaces. 3. Desarrollo: implementación progresiva de los componentes definidos para la plataforma web, aplicación móvil, backend/API y base de datos. Esta etapa debe actualizarse con las funcionalidades efectivamente implementadas por el equipo. 4. Pruebas: verificación de los procesos principales, validación de reglas de negocio, pruebas de integración y revisión del cumplimiento de requisitos. 5. Entrega: consolidación de la documentación, evidencias, resultados y presentación del proyecto. Pertinencia. Waterfall resulta pertinente para el contexto académico y el alcance definido porque permite ordenar el trabajo por fases, mantener documentación de respaldo y revisar los entregables antes de avanzar. Además, facilita relacionar los requisitos levantados con los modelos de diseño y las pruebas posteriores. Aunque pueden realizarse ajustes durante el proceso, estos se documentan para mantener la coherencia entre el alcance, el diseño y la solución. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades desarrolladas. El trabajo comenzó con el levantamiento del contexto de la empresa solicitante y la identificación de la problemática asociada a la recepción de solicitudes por distintos canales, la dispersión de antecedentes y las dificultades para coordinar y hacer seguimiento de los servicios técnicos a domicilio. A partir de este análisis se definió la propuesta de valor de Técnico Ya, su alcance general, los actores involucrados y los objetivos del proyecto. En la etapa de análisis se elaboró y revisó la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS). Este documento reúne la descripción del sistema, alcance, actores, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, casos de uso, criterios de aceptación, restricciones y aspectos de seguridad. Se identificaron los roles de cliente, gestor o encargado, administrador y técnico, diferenciando sus responsabilidades dentro del proceso. También se documentó el flujo general de atención: el cliente registra una solicitud; el personal autorizado revisa y gestiona los antecedentes; se genera y asigna una orden de trabajo; el técnico consulta la orden desde la aplicación móvil; ejecuta el servicio, actualiza su estado y registra información y evidencias; finalmente, se realiza el cierre y la información queda disponible para su consulta. En la etapa de diseño se trabajó en la arquitectura propuesta de la solución, considerando una plataforma web, una aplicación móvil, un backend/API y una base de datos centralizada. Además, se desarrollaron o revisaron diagramas de casos de uso, el modelo entidad-relación, los flujos de procesos y los prototipos de las interfaces. Se definieron como aspectos relevantes la separación entre solicitud y orden de trabajo, el registro del historial de estados y la asociación de evidencias a cada orden. Para la planificación se utilizó una Carta Gantt con actividades y periodos de trabajo, junto con la identificación de riesgos. Se preparó una curva S preliminar para comparar el avance planificado con una estimación del avance real. Esta curva debe actualizarse con porcentajes respaldados por el estado efectivo de cada actividad y sus evidencias. Facilitadores. La existencia de una problemática concreta y de un proceso de negocio identificable permitió orientar el análisis. La definición de actores y responsabilidades ayudó a delimitar las funcionalidades de cada componente. La documentación progresiva mediante el ERS, los casos de uso y los diagramas permitió revisar la coherencia de la solución. Asimismo, la Carta Gantt facilitó distribuir actividades y visualizar hitos del proyecto. El trabajo colaborativo del equipo y el uso de herramientas digitales de documentación, modelamiento y presentación también contribuyeron al desarrollo. Dificultades. Una dificultad relevante ha sido mantener consistencia entre los distintos entregables, debido a que los requisitos, reglas de negocio, casos de uso, prototipos y modelo de datos deben representar el mismo funcionamiento. Fue necesario precisar la diferencia entre una solicitud del cliente y una orden de trabajo, definir quién puede asignar técnicos y establecer cómo se registran los cambios de estado. También se debieron revisar los mecanismos de verificación de inicio y término, la trazabilidad de las operaciones y el alcance real de las funcionalidades para evitar incluir características que no forman parte del proyecto. Ajustes realizados. Se ajustó la documentación para describir con mayor claridad el ciclo de atención y separar la solicitud de la orden de trabajo. Se precisaron los roles y permisos, estableciendo que la asignación de técnicos corresponde al personal autorizado y considera criterios como especialidad y disponibilidad, sin plantear una asignación autónoma mediante inteligencia artificial. Se propuso reforzar el modelo de datos con entidades de historial de estados y evidencias, y considerar una entidad de códigos de verificación si el mecanismo de inicio y término se confirma en la versión definitiva. También se delimitó el alcance, dejando fuera funciones como marketplace de técnicos externos, pagos, facturación y seguimiento GPS permanente. Estado del trabajo. Los antecedentes disponibles permiten respaldar principalmente actividades de levantamiento, análisis y diseño. El estado de implementación de cada módulo, las pruebas ejecutadas y los resultados funcionales deben completarse según lo que el equipo haya desarrollado y pueda demostrar al momento de la entrega. |
| 5. Evidencias | 1. Documentación de requisitos. ERS de Técnico Ya, con descripción del sistema, alcance, actores, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, casos de uso, restricciones y criterios de aceptación. 2. Casos de uso. Documento de casos de uso de la aplicación móvil del técnico, que contempla iniciar sesión, consultar órdenes asignadas, consultar detalle y ubicación, iniciar el servicio mediante código, actualizar el estado, registrar información y evidencias y finalizar mediante código. 3. Modelamiento y arquitectura. Diagrama de arquitectura general y vistas correspondientes al diseño de la solución; modelo entidad-relación de la base de datos; diagramas de casos de uso y de procesos que permitan comprender la interacción entre cliente, gestor, administrador y técnico. 4. Prototipos e interfaces. Capturas de los prototipos de la plataforma web para clientes y personal administrativo, y de la aplicación móvil para técnicos. Las capturas deben incluir una breve descripción de la función que representa cada pantalla. 5. Planificación y seguimiento. Carta Gantt del proyecto, registro de riesgos y curva S. La curva S debe indicar la fecha de corte, el avance planificado y el avance real validado. Si se utiliza una estimación, debe identificarse expresamente como tal. 6. Desarrollo e implementación. Capturas del repositorio GitHub que permitan observar la organización del proyecto, ramas o historial de cambios y estructura de carpetas. Incorporar además capturas de módulos implementados y ejecutándose, identificando qué componente corresponde a web, aplicación móvil, backend/API o base de datos. 7. Pruebas y validación. Casos de prueba, resultados obtenidos, capturas de ejecución y registro de errores corregidos. Si una prueba aún no se ha realizado, no debe presentarse como aprobada. Evidencias por insertar. Agregar en este espacio las imágenes o capturas reales de los documentos y herramientas mencionadas. Se recomienda numerarlas (Evidencia 1, Evidencia 2, etc.) y agregar un pie de imagen que explique qué demuestra cada una. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del proyecto a los intereses profesionales. El desarrollo de Técnico Ya permite conocer de manera práctica distintas áreas de la Ingeniería en Informática, ya que el proyecto requiere comprender una necesidad organizacional y transformarla en una solución tecnológica. Durante el trabajo se abordan actividades de análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, modelamiento de datos, definición de procesos, desarrollo de aplicaciones e integración de componentes. Esto permite reconocer que el trabajo de un profesional informático no se limita a programar, sino que también implica analizar problemas, proponer soluciones, tomar decisiones técnicas, documentar y validar resultados. Áreas que permiten profundización. A partir de las actividades del proyecto, se identifican como áreas de interés para continuar desarrollando conocimientos el desarrollo de software, la construcción de aplicaciones web y móviles, el diseño y consumo de API, la administración de bases de datos y la arquitectura de soluciones. También resulta relevante profundizar en pruebas de software, seguridad y buenas prácticas de desarrollo, debido a su importancia para construir sistemas mantenibles y confiables. Reflexión personal del estudiante. Completar con una experiencia concreta: qué actividad del proyecto resultó más interesante, qué aprendizaje fue más significativo, qué dificultad personal o técnica se logró superar y si los intereses profesionales cambiaron o se mantuvieron después de desarrollar el proyecto. Proyección laboral. El proyecto constituye una experiencia que puede servir como base para participar en equipos de desarrollo y análisis de sistemas, aportando en el levantamiento de requerimientos, diseño, implementación y validación de soluciones informáticas. A futuro, se proyecta continuar fortaleciendo conocimientos técnicos y adquirir experiencia en proyectos reales, especialmente en las áreas de desarrollo e integración de software. Proyección personal pendiente. Indicar el cargo o área en que te gustaría comenzar a trabajar, qué tecnologías deseas profundizar y cómo este proyecto se relaciona con tus metas laborales después de titularte. |