## Slide 1
TÉCNICO YA
Seguimiento y Roadmap del Proyecto
Plataforma Web + App móvil para gestión de servicios técnicos a domicilio
METODOLOGÍA
Waterfall / Cascada
EQUIPO
Sebastián Valdés José Herrera · José Espinoza
Seguimiento · Septiembre 2026

## Slide 2
1. Metodología y estado actual
Requerimientos
Diseño
Desarrollo
QA
Despliegue
Cierre
Estado actual
REALIZADO
• Definición del proyecto • Objetivos y alcance • ERS y requerimientos • Metodología Waterfall
Mockups
4+1 Casos de datos
EN PROGRESO
• Das • Arquitectura • Modelo de datos
SIGUIENTE
• Base de datos y API • Web administrativa • App del técnico • Integración
La fase de diseño se cierra antes de avanzar al desarrollo, manteniendo trazabilidad con los requerimientos.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
2

## Slide 3
Roadmap general — Septiembre a Noviembre 2026
FASE
Sep S4
Oct S1
Oct S2
Oct S3
Oct S4
Nov S1
Nov S2
Nov S3
Nov S4
Diseño
●
●
●
Arquitectura
●
●
●
●
●
Desarrollo
●
●
Pruebas / QA
●
●
Presentación final / Cierre
●

## Slide 4
2. Alcance de Técnico Ya
PLATAFORMA WEB
Gestión de clientes, técnicos, servicios, solicitudes, asignaciones y seguimiento administrativo.
APP DEL TÉCNICO
Trabajos asignados, mapa, código de llegada, estados, observaciones y fotografías.
BACKEND + BD
API, autenticación, lógica de negocio y base de datos SQL centralizada.
PROCESO PRINCIPAL
Solicitud → revisión → asignación → ejecución → cierre.
APOYO
Dashboard, mapas/geolocalización y notificaciones.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
3

## Slide 5
3. Diseño — entregables de la fase
ARQUITECTURA 4+1
Vista lógica · desarrollo · procesos · física · escenarios.
MODELO DE DATOS
Entidades, relaciones, claves y estructura SQL.
CASOS DE USO PRINCIPALES
Crear solicitud · asignar técnico · ejecutar trabajo · actualizar estado · cerrar servicio.
DISEÑO DE LOS CASOS DE PRUEBA
Diseñar casos de prueba - para posterior ejecución
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
4

## Slide 6
4. Desarrollo
1
Base de datos + API
Esquema SQL, autenticación, lógica de negocio y endpoints.
2
Plataforma Web
CRUD, solicitudes, recomendación, asignación y seguimiento.
3
Aplicación móvil
Trabajos, mapa, código de llegada, estados y evidencias.
4
Dashboard + integraciones
Indicadores, mapas y notificaciones.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
5

## Slide 7
6. Detalle semanal del Roadmap
Sep S4
Cerrar ERS y confirmar Roadmap.
Oct S1
Arquitectura 4+1 y casos de uso.
Oct S2
Modelo de datos, API y mockups.
Oct S3
Base de datos, backend y autenticación.
Nov s1
Web: solicitudes y seguimiento.
Nov S1
Web: recomendación y asignación.
Nov S2
App: login y trabajos asignados.
Nov S2
App: mapa, estados y evidencias.
Nov S2
Dashboard e integraciones.
Nov S3
QA, integración y correcciones.
Nov S3
Despliegue y documentación.
Nov S3
Presentación y demostración final.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
7

## Slide 8
7. Responsables y próximos hitos
SEBASTIÁN VALDÉS
Líder de proyecto: coordinación, alcance, plazos, revisión y apoyo al desarrollo.
JOSÉ HERRERA
Desarrollo: plataforma Web, App móvil, lógica de negocio e integraciones.
JOSÉ ESPINOZA
BD y arquitectura: modelo de datos, arquitectura y comunicación entre componentes.
Próximos hitos
1. Finalizar DAS → Toda documentación correspondiente al DAS
2. Revisión y correcion modelo de base de datos → Base de datos
3. Iniciar Desarrollo → Base de datos + API + Plataforma Web
Meta final: versión funcional integrada, probada, documentada y demostrable.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
8

## Slide 9
El proyecto Técnico Ya continuará su desarrollo utilizando la metodología Waterfall (Cascada), permitiendo avanzar de manera ordenada desde el diseño hasta la entrega final.
El Roadmap permitirá organizar y controlar semanalmente las actividades de arquitectura 4+1, modelo de datos, casos de uso, desarrollo de la plataforma Web, aplicación móvil, backend y base de datos.
Finalmente, se realizarán las etapas de pruebas, integración, despliegue y documentación, con el objetivo de obtener una solución funcional, integrada y demostrable, cumpliendo con los requerimientos definidos para el proyecto.