## Slide 1
TÉCNICO YA
Seguimiento y Roadmap del Proyecto
Plataforma Web + App móvil para gestión de servicios técnicos a domicilio
METODOLOGÍA
Waterfall / Cascada
EQUIPO
Sebastián Valdés José Herrera · José Espinoza
Seguimiento · Septiembre 2026

## Slide 2
1. Estado actual
Requerimientos
Diseño
Desarrollo
QA
Despliegue
Cierre
Estado actual
REALIZADO
• Definición del proyecto • Objetivos y alcance • ERS y requerimientos • Metodología Waterfall
Mockups
Diagramas 4+1 Casos de uso web
EN PROGRESO
• Das • Mockups y casos de uso app • Modelo de datos
SIGUIENTE
• Desarrollo • Web administrativa • App del técnico • Integración
La fase de diseño se cierra antes de avanzar al desarrollo, manteniendo trazabilidad con los requerimientos.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
2

## Slide 3
2. Alcance de Técnico Ya
PLATAFORMA WEB
Gestión de clientes, técnicos, servicios, solicitudes, asignaciones y seguimiento administrativo.
APP DEL TÉCNICO
Trabajos asignados, mapa, código de llegada, estados, observaciones y fotografías.
BACKEND + BD
API, autenticación, lógica de negocio y base de datos SQL centralizada.
PROCESO PRINCIPAL
Solicitud → revisión → asignación → ejecución → cierre.
APOYO
Dashboard, mapas/geolocalización y notificaciones.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
3

## Slide 4
3. Diseño — entregables de la fase
ARQUITECTURA 4+1
Vista lógica · desarrollo · procesos · física · escenarios.
MODELO DE DATOS
Entidades, relaciones, claves y estructura SQL.
CASOS DE USO PRINCIPALES
Crear solicitud · asignar técnico · ejecutar trabajo · actualizar estado · cerrar servicio.
DISEÑO DE LOS CASOS DE PRUEBA
Diseñar casos de prueba - para posterior ejecución
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
4

## Slide 5
4. Desarrollo
1
Base de datos + API
Esquema SQL, autenticación, lógica de negocio y endpoints.
2
Plataforma Web
CRUD, solicitudes, recomendación, asignación y seguimiento.
3
Aplicación móvil
Trabajos, mapa, código de llegada, estados y evidencias.
4
Dashboard + integraciones
Indicadores, mapas y notificaciones.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
5

## Slide 6
5. Responsables y próximos hitos
SEBASTIÁN VALDÉS
Líder de proyecto: coordinación, alcance, plazos, revisión y apoyo al desarrollo.
JOSÉ HERRERA
Desarrollo: plataforma Web, App móvil, lógica de negocio e integraciones.
JOSÉ ESPINOZA
BD y arquitectura: modelo de datos, arquitectura y comunicación entre componentes.
Próximos hitos
1. Empezar desarrollo → José herrera desarrollador empezará módulo WEB
2. Mockups app/casos de uso app → Terminarlos al 100%
3. Revisar → Revisar y pulir últimos detalles antes de presentación final
Meta final: versión funcional integrada, probada, documentada y demostrable.
Técnico Ya · CAPSTONE_011V
8

## Slide 7
El proyecto Técnico Ya continuará su desarrollo utilizando la metodología Waterfall (Cascada), permitiendo avanzar de manera ordenada desde el diseño hasta la entrega final.
El Roadmap permitirá organizar y controlar semanalmente las actividades de arquitectura 4+1, modelo de datos, casos de uso, desarrollo de la plataforma Web, aplicación móvil, backend y base de datos.
Finalmente, se realizarán las etapas de pruebas, integración, despliegue y documentación, con el objetivo de obtener una solución funcional, integrada y demostrable, cumpliendo con los requerimientos definidos para el proyecto.